北京燕科物业管理有限责任公司防水工程竞争性磋商邀请函

北京燕科物业管理有限责任公司（以下简称“我公司”）因业务需要，现就我公司防水工程进行需求采购。具体地点：北京市通州区翠屏里小区。现邀请符合采购服务要求的供应商前来磋商报价，具体要求见以下附件。

一、供应商要求（提交资料需密封加盖公章）：

1、在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有完成本项目工作能力的服务商。

2、具有防水相关资质等相关资质。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4、企业没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结，破产状态，没有重大违法记录。

5、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、本项目不接受联合体投标。

二、提交资料截止时间：2022年8月7日

三、资料递交地址及咨询联系人：北京市朝阳区北苑路28号北科创业大厦二层B0205室，张会生收，电话：13126930750

四、项目概况和资金来源

1、项目概况；维修住宅顶层防水面积1700平方米。

2、工程现状；现有沥青卷材，已满十年，部分开裂，导致房屋漏水渗水。

3、施工要求：原有卷材起掉，刷两次油，铺设两层负20度合格品牌卷材，产生垃圾自行清理。

4、本资金来源由政府拨款，如政府拨款不到位需自行承担风险。

五、施工要求

1、各工种施工程序、施工质量应符合相关法律、法规及规范要求。

2、承包方采购的全部施工材料应符合环保、节能相关规定要求。

3、所有防水卷材经甲方验收合格后方可施工。

六、施工安全管理

1、施工前签订安全协议，施工现场设置安全负责人。

2、材料要有环保标识，进场后要有专人管理。

3、涉及电气施工、高处作业等特殊工种作业的，相关作业人员应执有符合国家规定的执业资格证书。

4、需动火作业应提前办好动火作业证。并在现场配置灭火器等灭火设施。

5、施工现场要文明施工，不吸烟、酗酒，不能留宿，施工噪音不能影响居民休息。

6、电器使用完毕要切断电源，不能长期处于带电状态。

7、施工人员应服从甲方人员管理，办理进出登记证，进场人员要符合防疫要求，做好自身防护。

北京燕科物业管理有限责任公司